Описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного Системы управления информационными и рекламными кампаниями и спецпроектами, в том числе устранение неисправностей, выявленных в ходе эксплуатации Системы, совершенствование программного комплекса, а также информацию о персонале, необходимом для такой поддержки

Содержание

1.	Описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного цикла программного комплекса Кроссплатформенной системы управления цифровым радио вещанием и контентом	3

1.1.	Процесс проекта	3

1.1.1.	Процесс планирования ПО	3

1.2.	Процессы реализации ПО	3

1.2.1.	Проектирование архитектуры	3

1.2.2.	Конструирование	4

1.2.3.	Сборка	4

1.2.4.	Тестирование	4

1.3.	Процессы поддержки ПО	5

1.3.1.	Менеджмент конфигурации ПО	5

1.3.2.	Решение проблем в ПО	5

1.4.	Процессы совершенствования ПО	5

2.	Информация о персонале	6

Описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного цикла программного комплекса Системы управления информационными и рекламными кампаниями и спецпроектами

  - Процесс проекта

    - Процесс планирования ПО

Менеджер инициирует проект. Определяет требования. Оценивает осуществимость проекта, проверяя, что ресурсы, необходимые для выполнения и управления проектом, доступны, адекватны и выделены, а сроки завершения проекта достижимы.

Менеджер готовит планы выполнения проекта. Планы включают в себя:

- графики работ для своевременного завершения задач;

- оценку усилий;

- ресурсы необходимые для выполнения задач;

- распределение задач;

- распределение обязанностей;

- количественное определение рисков, связанных с задачами или самим процессом;

- мероприятия по гарантии качества для применения в пределах всего проекта;

- затраты, связанные с выполнением процесса;

- обеспечение окружающей среды и инфраструктуры;

- определение и сопровождение модели жизненного цикла, состоящей из стадий, используя конкретные модели жизненного цикла для проектов организации.

Менеджер получает полномочия на проект.

  - Процессы реализации ПО

    - Проектирование архитектуры

Цель процесса проектирования архитектуры системы заключается в определении того, как системные требования следует распределить относительно элементов системы.

Процесс проектирования архитектуры системы:

- определяется архитектурный проект системы, в соответствии с которым выполняется идентификация элементов системы и удовлетворяются заданные требования;

- устанавливаются функциональные и нефункциональные системные требования;

- требования распределяются по элементам системы;

- определяются внутренние и внешние интерфейсы каждого системного элемента;

- выполняется верификация между системными требованиями и архитектурой системы;

- требования, распределенные по системным элементам и их интерфейсам, становятся прослеживаемыми к базовой линии требований заказчика;

- поддерживается согласованность и прослеживаемость между системными требованиями и архитектурным проектом системы и

- системные требования, конструкция, архитектурный проект системы и их взаимосвязи отражаются в базовой линии и сообщаются всем участвующим сторонам;

- в системный проект включается человеческий фактор, эргономические знания, технические приемы, методы и средства;

- определяются и выполняются действия по проектированию, ориентированные на человека.

    - Конструирование

Цель процесса конструирования программных средств заключается в создании исполняемых программных блоков, которые должным образом отражают проектирование программных средств.

Процесс конструирования программных средств:

- определяются критерии верификации для всех программных блоков относительно требований;

- изготавливаются программные блоки, определенные проектом;

- устанавливается совместимость и прослеживаемость между программными блоками, требованиями и проектом;

- завершается верификация программных блоков относительно требований и проекта.

    - Сборка

Цель процесса сборки системы заключается в объединении системных элементов (включая составные части технических и программных средств, ручные операции и другие системы, при необходимости) для производства полной системы, которая будет удовлетворять системному проекту и ожиданиям заказчика, выраженным в системных требованиях.

Процесс сборки системы:

- система собирается в соответствии с приоритетами системных требований;

- проводится верификация соответствия с системными требованиями, распределенными по элементам системы, включая интерфейсы между ними;

- верифицируется собранная система с применением определенных критериев;

- проверяется согласованность и прослеживаемость между системным проектом и интегрированными элементами системы;

- собирается система, демонстрирующая соответствие с системным проектом;

- собирается система, демонстрирующая существование полной совокупности пригодных для применения поставляемых системных элементов.

    - Тестирование

Цель процесса квалификационного тестирования программных средств заключается в подтверждении того, что комплектованный программный продукт удовлетворяет установленным требованиям.

Процесс квалификационного тестирования программных средств:

- проверяется соответствие с требованиями к программному обеспечению;

- ПО верифицируется с использованием установленных критериев;

- результаты тестирования заносятся в систему контроля данных о тестировании.

  - Процессы поддержки ПО

    - Менеджмент конфигурации ПО

Цель процесса менеджмента конфигурации программных средств заключается в установлении и сопровождении целостности программных составных частей процесса или проекта и обеспечении их доступности для заинтересованных сторон.

Процесс менеджмента конфигурации программных средств:

- ПО делится на серверную и клиентскую часть;

- составные части вводятся в базовую линию;

- контролируются модификации и выпуски этих составных частей через присвоение им уникальных порядковых номеров;

- обеспечивается доступность модификаций и выпусков для заинтересованных сторон;

- регистрируется и сообщается статус составных частей и модификаций;

- гарантируются завершенность и согласованность составных частей;

- контролируются хранение, обработка и поставка составных частей.

    - Решение проблем в ПО

Цель процесса решения проблем в программных средствах заключается в обеспечении гарантии того, что все выявленные проблемы идентифицируются, анализируются, контролируются и подвергаются менеджменту для осуществления их решения.

Процесс решения проблем в программных средствах:

- Менеджер технической поддержки получает информацию о технической проблеме на электронную почту: support@equityalgorithm.com;

- проблемы регистрируются в электронной системе отслеживания проблем, идентифицируются и классифицируются менеджером технической поддержки;

- проблемы анализируются и оцениваются для определения приемлемого решения (решений);

- выполняется решение проблем;

- проблемы отслеживаются вплоть до их закрытия;

- известно текущее состояние всех зафиксированных проблем в системе отслеживания состояния проблем.

  - Процессы совершенствования ПО

Цель процесса совершенствования программного комплекса заключается в мониторинге и последующей адаптации ПО к изменяющимся потребностям рынка и требованиям новых технологий и обеспечении их оперативного внедрения.

Процесс совершенствования ПО:

- менеджер проекта получает информацию от аналитиков на почту: support@equityalgorithm.com;

- задачи и технологии анализируются и оцениваются для определения приемлемого решения (решений);

- выполняется разработка новых задач и ввод новых технологий;

- выполняется тестирование новых задач и технологий;

- выполняется внедрение новых задач и технологий.

Информация о персонале

Менеджер ПО: Корнеева Татьяна Викторовна, телефон: +7 (909) 643-91-24.

Специалист технической поддержки. Адрес электронной почты технической поддержки:  support@equityalgorithm.com. Располагаются по адресу: город Москва, ул. Правды 8 корпус 13, офис 541.

Разработка проекта:

- 2 серверных программиста;

- Верстальщик;

- Дизайнер;

- Системный администратор;

- Специалист по тестированию.

Располагаются по адресу: 127030 город Москва, ул. Сущевская, дом 21.

Разработка проекта:

- Разработчик клиентской части;

- Дизайнер.

Располагаются по адресу: город Москва, ул. Правды 8 корпус 35.